南京市高淳区关于省生态环境保护督察

交办整改任务整改情况公示表

| 任务编号 | 整改任务 | 责任单位 | 整改时限 | 整改措施 | 整改完成情况 | 是否完成整改 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | 高淳区固城湖退圩还湖工程在固城湖湿地公园国家生态保护红线违规建设网球场、步道等，占地2.31万平方米。 | 高淳区人民政府 | 2024年12月底前 | （一）拆除地块内原有网球场地面设施，将原网球场地面改为固城湖永联圩防汛值班点及应急物资堆放点。 （二）对固城湖永联圩防汛值班点、应急物资堆放点及步道进行不可避让论证，出具《固城湖退圩还湖生态工程涉及生态保护红线允许有限人为活动的论证报告》。 | 地块内原有网球场地面设施已于2024年7月10日拆除，将原网球场地面改为固城湖永联圩防汛值班点及应急物资堆放点，已编制《南京市高淳区固城湖退圩还湖生态工程符合生态保护红线允许有限人为活动论证报告》且已通过专家论证，整改措施已落实；已取得《关于南京市高淳区固城湖退圩还湖生态工程符合生态保护红线内允许有限人为活动的认定意见》，已达到整改目标。 | 是 |