南京市高淳区关于中央生态环境保护督察
交办信访事项整改情况公示表
	批次和编号
	受理编号及举报内容
	责任单位
	整改时限
	整改措施
	整改完成情况
	是否完成整改

	第十九批38号
	X3JS202411060038，南京市高淳区湖滨科技展览馆、VIP会所，建在高淳区最重要的石固湖两岸河床上，没有任何审批手续，影响了两岸整体规划，影响了生态环境。
	高淳区人民政府
	2026年12月底前
	完善滨湖科技展览馆建设相关审批手续。
	1. 2024年11月15日，明确以“零星城镇”用地的方式，调整城镇开发边界，逐步完善滨湖科技展览馆项目相关手续。
2. 2024年12月开发区集团委托第三方服务单位编制《高淳区淳溪街道南塘村通则式地块图则》（以下简称图则）。2025年9月9日，高淳区政府批复同意《图则》。2025年11月29日，经高淳区申请，省政府批复该项目地块农用地转为建设用地。
3. 2026年1月12日，项目取得南京市工程建设项目规划条件。2026年8月5日，项目取得国有建设用地使用权证（苏（2026）宁高不动产权第0006566号）。2026年8月17日，项目取得建设工程规划许可证。2026年8月24日，项目取得南京市工程建设项目规划核实合格书。2026年8月27日，项目取得房屋所有权证书。至此项目土地和手续问题已全部整改完成。
	是 

	第二十八批次101号
	X3JS202411150027，反映人在南京市高淳区固城街道秀山村邓家和中村小组的自然田建造并经营农场，养殖的青蛙和池塘黑鱼会经常生病并死亡，农场的西边有2座遗留下来的化工企业，已关停，但后续的环境保护整治工作未到位。要求对该位置的污染源进行整治，对农场作出相应补偿
	高淳区人民政府
	2025年6月底前
	1.推进农场外沿线阻断沟开挖和沉淀收集池建设；清理水沟内石灰，收集于沉淀收集池，做到定期检查，结合后期工程建设，对沉淀物进行清运处置。做好日常监测，确保整治成效。
2.对农场池塘水质进行采样检测，根据检测结果依法予以处理。
	[bookmark: _Hlk236753923]1. 2024年9月至2025年4月，在农场与原高淳县鑫强碳酸钙有限公司边界沿线设置阻断沟渠和收集沉淀池，并沿阻断沟两侧进行开挖清理。共计开挖土方2219.11方，其中5.4方水泥块运至南京路港环境科技有限公司规范处置，其余土方用于秀山村道路建设，回填外购土861.9方。2025年7月3日至7月7日，对农场内部地表排水沟内石灰沉积物和地下暗管积存的含石灰废水进行清理。
2. 2026年5月至6月，对农场西侧池塘和原三块碑建材厂区域地块进行全面探查清理，共清挖渣土混合物2922.22吨（其中石灰渣1700吨），全部运至南京路港环境科技有限公司进行规范处置。在西侧池塘区域回填种植土292.5方，对原三块碑建材厂地块依托地势进行就地整平。清理工程完工后对农场西侧地块土壤、农场养殖池塘水质及底泥进行检测，全部指标符合国家标准。
3. 2024年5月至2026年7月，共对农场外围阻断沟、农场内大池塘、西侧养鸭养鹅水塘等点位水质采样监测34次，均符合DB32/4043-2021《池塘养殖尾水排放标准》二级及以上标准。
4. 2024年8至9月共采集6个点位土壤样品进行送检，所有样品的46项检测因子检出值均低于GB36600第一类用地筛选值和GB15618农用地土壤风险管控值。2025年7月委托江苏省农科院对农场土壤、坑塘水面采样检测，送检的8点位24个土壤样品检出值均低于GB36600第一类用地筛选值和GB15618农用地土壤风险管控值。
[bookmark: _GoBack]5. 2025年8月6日，固城街道组织环境领域专家召开地块污染风险论证会，专家组经查阅资料和充分讨论后，一致得出结论：“地块环境调查检测方法科学、数据可靠，现阶段未发现明确污染风险”。
	是
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